# Application DeliveryFit Proposition commerciale
## 1. Contexte

Décrire ici le contexte global et le contexte lié au besoin métier.
Nos équipes ont été mobilisées pour créer l'application delivery fit. Cette application a pour s'assurer du bon suivi de livraison de commande des différences d'articles dans le point de vente le plus proche Afin d'effectuer correctement cette démarche nous avons un budget fixe délimité à 10000€ainsi que 3 développeurs expérimentés pour effectuer l'ensemble des tâches demandé par le client le but étant de partir donc sur un projet agile pour qu'il soit le plus modulable possible.

### 1.1 Contexte global

### 1.2 Fonctionnalités métier

Les fonctionnalités métier qui rassemble l'ensemble des tâches sont les suivantes
  Valider mon panier
En tant que client, je veux revoir mes articles, mes coordonnées et mon adresse pour confirmer ma commande.
  Calculer une proposition d’expédition/retrait
En tant que client, je veux qu’on me propose automatiquement le point de livraison le plus proche (magasin ou centre) à partir de mon adresse.
  Choisir/Confirmer le point de livraison
En tant que client, je veux voir la proposition et pouvoir la confirmer (ou en choisir une autre si disponible).
  Transmettre la commande au magasin expéditeur
En tant qu’opération/expéditeur, je veux recevoir les infos de commande (articles, contact, adresse/point) pour préparer l’expédition.
  Rediriger vers le site marchand
En tant que client, une fois confirmé, je veux être redirigé vers le site marchand pour conclure (paiement/confirmation).

## 2. Réalisation du projet

Reprendre ici les différentes étapes pour mener à bien le projet. Définir ensuite le système d'affectation des points de complexité, les coûts justifiés et les risques détaillés.

Pour la réalisation dans un premier temps de ce projet il faut d'abord estimer le nombre de jours travaillés par rapport au budget total que nous avons c'est-à-dire 10000€ TTC / 8333€ HT

Jour effective de travail

### 2.1 Définition des tâches techniques
Feature 1 — “Valider mon panier”
- FE: Page Angular “Validation panier” (récap articles, formulaire contact/adresse)
- FE: Validation champs (minimale), états de chargement/erreur
- BE: Modèle DTO Panier + mapping
- QA: Tests e2e sur la saisie & validation
Feature 2 — “Calculer une proposition d’expédition/retrait”
- BE: Créer endpoint POST /shipping/quote (contrat JSON requis/réponse)
- BE: Intégrer provider de géocodage + distance (clé API, timeout, gestion d’erreurs)
- BE: Implémenter algo nearest (fallback Haversine si le provider tombe)
- BE: Logs + métriques basiques (latence, taux d’erreur)
- FE: Appeler /shipping/quote depuis la page de validation, afficher la proposition
Feature 4 — “Transmettre la commande au magasin”
- BE: Endpoint POST /notify (ou événement interne)
- BE: Connecteur e-mail (SMTP/SendGrid) ou webhook (URL configurable)
- BE: Format du payload (articles, contact, adresse, point choisi)
- QA: Test d’intégration (mock SMTP/webhook)

Feature 5 — “Rediriger vers le site marchand”
- BE: Endpoint GET /redirect?target=... qui journalise puis renvoie 302
- FE: Bouton “Continuer sur le marchand” → appelle /redirect
- SEC: Liste blanche des domaines autorisés (éviter l’open redirect)
- QA: Test e2e (on voit bien la 302 et le bon Referer/params)
Tâches techniques transverses”
- BE: Projet Spring Boot via Initializr, structure modules, config env
- FE: Projet Angular via CLI, layout simple, service apiClient
- OPS: Fichier .env.example, README “run local”, scripts npm/maven
- QUAL: Linter + formatteur, pipeline de test local (mvn test / ng test
### 2.2 Gestion des points de complexité
Mettez ici le détail de vos calculs, puis remplissez le tableau avec vos conclusions.

Tâche technique	Complexité	Estimation temps	Marge
BE Spring Boot : projet unique 'shipping' + config (.env)	S	0.5	0.05
Endpoint /shipping/quote : appel provider distance+geocode + sélection du point le plus proche (provider only)	M	0.8	0.12
Endpoint /notify : envoi e-mail SMTP (format payload simple)	S	0.25	0.05
Endpoint /redirect (302) + whitelist constante + logs	S	0.15	0.03
FE Angular : scaffolding + page 'Validation Panier' (formulaire + appels API)	M	0.6	0.08
Tests smoke/e2e happy path (BE/FE) + script de démo	S	0.3	0.05
README, script run	S	0.15	0.02
Revue archi/sécu (timebox) + dettes techniques	S	0.2	0.05
		2.95	0.45

### 2.3 Coûts
Servez-vous de la description de l’équipe dans le cahier des charges pour déterminer la charge de travail à prévoir pour chaque tâche, afin de pouvoir en déduire les coûts. Détaillez vos calculs dans cet espace, puis complétez le tableau avec vos conclusions.

NB : Le format du tableau est un exemple. Vous pouvez le modifier en fonction de vos trouvailles et/ou de l’organisation de vos idées.

Tâche	Temps	Membre de l’équipe	TJM	Total
BE Spring Boot : projet unique 'shipping' + config (.env)	0.5	BE
Endpoint /shipping/quote : appel provider distance+geocode + sélection du point le plus proche (provider only)	0.8	BE
Endpoint /notify : envoi e-mail SMTP (format payload simple)	0.25	BE
Endpoint /redirect (302) + whitelist constante + logs	0.15	BE
FE Angular : scaffolding + page 'Validation Panier' (formulaire + appels API)	0.6	FE
Tests smoke/e2e happy path (BE/FE) + script de démo	0.3	BE+FE
README, script run	0.15	BE+FE
Revue archi/sécu (timebox) + dettes techniques	0.2	ARCHI

### 2.4 Risques identifiés
Pour moi les risques éventuels de ce projet sont majoritairement lié aux coûts inflexibles de 10000€ car il va déterminer le nombre de jours travailler par rapport à cette base budgétaire Ce qui laisse moins d'une semaine pour mettre toute l'infrastructure en place ce qui est dans les faits impossible la solution pour avoir quelque chose de cohérent par rapport à la demande du client et dans un premier temps de partir sur un MVP puis de faire des reviews établi avec le client au fil de l'eau.
Dans ce cas de précis nous avons 3 développeurs expérimenté les 2 développeurs backend frontend ont tous 2 un TJM à 700€ jour puis le dev plus orienté archi dans son cas à un TJM à 800€ jour Ce qui nous donne un total de 2200€ par jour Toujours dans le cadre où si l'on parle de frais hors taxes ce qui ramène donc le projet à 8333€ au total il y a exactement 3,69 jours de travail pour effectuer l'ensemble de ces tâches.

### 2.5 Définition des objectifs de performance
Ajouter ici des objectifs de performance pour montrer la faisabilité quantifiable de la solution. Il est également possible d’ajouter cette section dans la troisième partie.

## 3. Synthèse

Rédiger ici un résumé du document avec la proposition chiffrée, détaillée et comparée avec le budget initial. Dans l’idéal, proposer une deuxième proposition dépassant le budget, avec des améliorations en plus.